وزارة الشؤون المحلية و البيئة                                                                                                                                                                بلدية: حفوز

جدول متابعة انجاز الصفقات العمومية ببلدية حفوز

| ع/ر | اسم المشروع/ أو الخدمة | مرجع الصفقة | تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة | التاريخ الأقصى لقبول العروض | تاريخ فتح العروض | التقييم الفني والمالي | تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة | تاريخ إمضاء الصفقة | تاريخ الإذن بالإشغال / أو تقديم الخدمة | دفع الأقساط أو الفاتورات | تاريخ التسليم الوقتي | تاريخ التسليم النهائي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عدد الفاتورة | تاريخ الإيداع بمكتب الضبط | تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة | تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص |  |  |
| مخطط الاستثمار 2017 |
| 1 | مشروع تهيئة السوق البلدي (PAI2017) | 01/2017 | 21 جوان 2017 | 27 جويلية 2017 | 27 جويلية 2017 | 10 أوت 2017 | 16 أوت 2017 | 26 أكتوبر 2017 | 16 نوفمبر 2017 | 1 | 17 أفريل 218 | 28 جوان 2018 (*) | 16 جويلية 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 09 جويلية 2018 | 31 أوت 2018 (*) | 20 سبتمبر 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 أكتوبر 2018 | 17 أكتوبر 2018 | 22 أكتوبر 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 08 ديسمبر 2019 | 18 ديسمبر 2019 | 23 ديسمبر 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| مخطط الاستثمار 2018 |
| 01 | مشروع اقتناء معدات (PAI2018) | 01/2018 | 08 مارس 2018 | 04 أفريل 2018 | 04 أفريل 2018 | 16 أفريل 2018 | 22 جوان 2018 | 16 جويلية 2018 | 28 جوان 2018 | 1 | 26 ديسمبر 2018 | 28 ديسمبر 2018 | 21 جانفي 2019 | 14 نوفمبر 2018 |  |
| 02 | مشروع التنوير العمومي (ص. ا. مبسطة) | 02/2018 | 03 أوت 2018 | 04 سبتمبر 2018 | 04 سبتمبر 2018 | 12 سبتمبر 2018 | 20 سبتمبر 2018 | 12 نوفمبر 2018 | 20 نوفمبر 2018 | 1 | 17 ديسمبر 2018 | 20 ديسمبر 2018 | 27 ديسمبر 2018 | 10 ماي 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 21 ماي 2019 | 04 جويلية 2019 | 10 جويلية 2019 |  |  |
| مخطط الاستثمار 2019 |
| 01 | مشروع تعبيد الطرقات (ص. ا. مبسطة) | 18/2019 | 16 ماي 2019 | 17 جوان 2019 | 17 جوان 2019 |  |  |  | 09 سبتمبر 2019 | 1 | 11 ديسمبر 2019 | 18 ديسمبر 2019 | 25 ديسمبر 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 02 | مشروع اقتناء شاحنة خفيفة (استشارة) | 08/2019 | 31 جانفي 2019 | 05 مارس 2019 | 05 مارس 2019 | 12 مارس 2019 | 02 أفريل 2019 | 02 أفريل 2019 | 03 أفريل 2019 | 1 | 02 جويلية 2019 | 15 جويلية 2019 | 26 جويلية 2019 | 19 أفريل 2019 |  |
| 03 | مشروع تهيئة المستودع البلدي (استشارة) | 22/2019 | 13 جوان 2019 | 02 جويلية 2019 | 02 جويلية 2019 | 03 جويلية 2019 | 12 جويلية 2019 | 24 جويلية 2019 | 24 جويلية 2019 | 1 | 20 سبتمبر 2019 | 24 سبتمبر 2019 | 26 سبتمبر 2019 | 19 سبتمبر 2019 |  |
| 04 | مشروع تركيز نظام مراقبة (استشارة) | 30/2019 | 31سبتمبر 2019 | 10 سبتمبر 2019 | 10 سبتمبر 2019 | 12 سبتمبر 2019 |  |  | 20 أوت 2019 | 1 | 04 نوفمبر 2019 | 25 نوفمبر 2019 | 09 ديسمبر 2019 |  |  |
| مخطط الاستثمار 2020 |
| 01 | مشروع دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي |  |  |  |  | في طور إعداد ملف طلب العروض |  |  |  |  |
| 02 | مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي |  |  |  |  | في طور إعداد ملف طلب الاستشارة |  |  |  |  |
| 03 | مشروع دراسة وتهيئة محطة النقل البري | 18/2020 | 22 ماي 2020 | 30 جوان 2020 | 30 جوان 2020 | 07 جويلية 2020 | 07 جويلية 2020 |  | 25 أوت 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | مشروع تعبيد طرقات | 24/2020 للمرة الثانية | 11 أوت 2020 | 15 سبتمبر 2020 | 15 سبتمبر 2020 | 25 أكتوبر 2020 | 26 أكتوبر 2020 |  | 24 نوفمبر 2020 انطلاق الأشغال 08/12/2020 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | مشروع اقتناء معدات نظافة | 01/2020 | 14 ماي 2020 | 24 جوان 2020 | 24 جوان 2020 | 25 جوان 2020 | 26 جوان 2020 | 07 أكتوبر 2020 | 24 جوان 2020 | 29 سبتمبر 2020 |  |  |  | 30 سبتمبر 2020 |  |

(*) يرجع التأخير في تأشير الآمر بالصرف على النفقة إلى تأخر صاحب الصفقة في تسوية وضعيته الجبائية ونفس الشيء بالنسبة للنفقة الثانية.

(**) يرجع عدم تأشير الآمر بالصرف على النفقة إلى عدم إمضاء الكشف الوقتي من قبل المهندس المكلف من قبل البلدية بالمتابعة.

رئيس البلدية

الشــــــاذلي البحــــــروني